MILASERV360

Enterprise Healthcare Operations Platform

Enterprise Architecture & Product Blueprint

Version 1.0

المرجع الرسمي الأول لتصميم وتنفيذ منصة Milaserv360

Status: Draft for Business & Architecture Review

# 1. التحكم في الوثيقة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| اسم الوثيقة | Milaserv360 Enterprise Architecture & Product Blueprint |
| الإصدار | 1.0 |
| الحالة | Draft for Review |
| الغرض | توحيد الرؤية والمتطلبات والقرارات المعمارية قبل التطوير |
| نطاق الاستخدام | الإدارة، مالكو الأعمال، فرق التطوير، الجودة، الأمن، التكاملات |
| مصدر المتطلبات | المتطلبات التشغيلية المجمعة والملف المرجعي المرفق |

## 1.1 قواعد إدارة التغيير

أي متطلب جديد يُسجل أولًا كـ Change Request قبل إدخاله في نطاق التنفيذ.

أي تعديل يؤثر على Workflow أو SLA أو الصلاحيات أو البيانات الرئيسية يحتاج Impact Assessment.

الوثيقة هي المرجع الأعلى؛ لا يُسمح بتنفيذ سلوك يخالفها دون تحديثها واعتماد القرار.

تُحفظ الإصدارات السابقة ولا يتم استبدالها دون سجل تغيير واضح.

# 2. الملخص التنفيذي

Milaserv360 منصة تشغيل مؤسسية موحدة لمجموعة صيدليات، تجمع خدمة العملاء والعمليات الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء والتلي سيلز وقاعدة المعرفة وإدارة الفرق والفروع والأدوية والتقارير والتكاملات في بيئة واحدة قابلة للتوسع. الهدف هو الانتقال من العمل المعتمد على أنظمة متفرقة وملفات Excel إلى منصة مركزية قابلة للقياس، البحث، التدقيق، والتطوير لسنوات.

## 2.1 القيمة التشغيلية

توحيد رحلة الشكوى من الإنشاء حتى الحل والإغلاق مع فصل واضح بين المنشئ والمسؤول والمحلل والمغلق.

تحويل السياسات والإجراءات إلى Workflows وPlaybooks قابلة للتعديل بدل الاعتماد على المعرفة الفردية.

ربط الأداء التشغيلي بالمكالمات والطلبات والتذاكر والتدريب والالتزام بالـ SLA.

إتاحة مصدر واحد للحقيقة لبيانات العميل والفرع والدواء والموظف والشريك.

إنشاء بنية جاهزة للذكاء الاصطناعي دون مشاركة بيانات خارجية إلا وفق سياسة معتمدة.

# 3. الرؤية والرسالة

## 3.1 الرؤية

أن تصبح Milaserv360 المنصة الموحدة لإدارة عمليات الرعاية الصيدلانية وخدمة العملاء والتشغيل، مع رؤية لحظية للأداء وقدرة على الأتمتة والتحليل والتوسع متعدد الفرق والشركاء.

## 3.2 الرسالة

تقليل زمن معالجة الشكاوى والطلبات.

رفع جودة التوثيق والحل.

تحسين التزام الفرق بالإجراءات وSLA.

توفير معلومات موثوقة للإدارة لاتخاذ القرار.

تسهيل التكامل مع الأنظمة القائمة دون إيقاف التشغيل عند تعطل أي تكامل.

# 4. المبادئ الحاكمة

| المبدأ | التفسير |
| --- | --- |
| Business First | أي ميزة يجب أن تحل مشكلة تشغيلية قابلة للقياس. |
| Single Source of Truth | بيانات العميل والفرع والدواء والموظف والشريك لها Master Record واحد. |
| Engine First | المنطق المتكرر يُنفذ مرة واحدة في محرك مشترك. |
| Configuration over Code | الحالات والقوائم وSLA وWorkflows وTemplates تدار من Settings. |
| Audit Everything | كل تعديل أو تحويل أو اعتماد أو تصدير يسجل. |
| API First | كل Module يتعامل عبر خدمات واضحة ولا يعدل بيانات Module آخر مباشرة. |
| Security by Design | الصلاحيات وتصفية البيانات وإخفاء الحقول جزء من التصميم. |
| Operational Intelligence First | المنصة لا تسجل البيانات فقط، بل تكشف المخاطر وتقترح إجراءات. |

# 5. نطاق الإصدار الأول

| الوحدة | النطاق المبدئي |
| --- | --- |
| Core Platform | Authentication, Users, Teams, Roles, Permissions, Settings, Notifications, Audit, Timeline, Attachments |
| Ticketing Engine | Internal & Branch Tickets, Assignment, Updates, Resolution, SLA, Queues, Search, Filters |
| Knowledge Base | SOPs, Daily Notes, Added SOPs, Courses, Videos, PDF, Word, Flow Charts, Progress |
| Break Tracker | Start Session, Manual Break, Idle Detection, Break Allowance, Live Team View |
| Customer Care | Ticketing + Yeastar performance + SLA |
| Online Operation | Ticketing + Order Issues/Requests integration readiness |
| CRM | Ticketing + Orders/Sales performance readiness |
| United Pharmacy Center | DIC, Drug Search, Mapping, Insurance Coverage, Alternatives |
| Branch Center | Branch Database, Supervisor Mapping, Locator readiness |

# 6. الهيكل التنظيمي والمستخدمون

Super Admin

Platform Admin

Business Excellence Manager

Team Manager

Team Leader

Supervisor

Agent / Employee

Read-Only User

Quality Reviewer

Integration Support User

## 6.1 نطاق الرؤية للبيانات

| النطاق | الوصف |
| --- | --- |
| My Records | السجلات التي أنشأها أو يتحمل مسؤوليتها المستخدم. |
| My Team | سجلات الفريق المباشر. |
| Department | سجلات الإدارة. |
| Multiple Teams | فرق محددة يختارها مسؤول الصلاحيات. |
| Partner Scope | بيانات شريك أو مجموعة شركاء محددة. |
| Branch Scope | فرع أو مجموعة فروع محددة. |
| All Data | جميع البيانات داخل النطاق التنظيمي المصرح. |

# 7. الهيكل الوظيفي للمنصة

Dashboard

Customer Care

Online Operation

CRM

Telesales

Knowledge Base

Branches Center

United Pharmacy Center (DIC)

Delivery & Logistics

Leads Management

Reporting & BI

Performance & KPIs

Employee Center

HR Requests

Team Management

Notifications

Integrations

Settings

# 8. الخدمات والمحركات المشتركة

| المحرك | المسؤولية |
| --- | --- |
| Identity & Access Engine | المصادقة، الجلسات، الأدوار، الصلاحيات ونطاق البيانات. |
| Workflow Engine | إدارة الانتقالات والموافقات ومسارات التنفيذ. |
| Rules Engine | قواعد IF/THEN القابلة للإعداد. |
| SLA Engine | البدء والإيقاف والاستئناف والتحذير والتصعيد. |
| Assignment Engine | توزيع يدوي أو تلقائي حسب الحمل والمهارات والنطاق. |
| Notification Engine | In-App, Email, SMS ومستقبلًا WhatsApp. |
| Timeline Engine | سجل زمني موحد للأحداث. |
| Audit Engine | سجل غير قابل للتعديل لكل تغيير حساس. |
| Attachment Engine | إدارة الملفات والإصدارات والمعاينة والصلاحيات. |
| Search Engine | بحث موحد ومراعي للصلاحيات. |
| Task Engine | تحويل أي متابعة إلى مهمة قابلة للتعيين والقياس. |
| Reporting Engine | لوحات وتقارير وDrill-down وExports. |
| Configuration Engine | إدارة القيم المتغيرة حسب النظام والشريك والفريق. |
| Integration Engine | التكامل، التتبع، Retry، Timeout، Logs، Health. |

# 9. المواصفات التنفيذية لنظام التذاكر

## 9.1 أنواع التذاكر

Internal Ticket

Branch Ticket

## 9.2 الفئات الأساسية

| Internal Ticket | Branch Ticket |
| --- | --- |
| Inquiry | Pharmacist Behavior |
| Complaint | Branch Duty Hours |
| Availability Check | Branch Structure |
| Order Follow-Up | Discount |
|  | Products |
|  | Return Policy |
|  | Pricing |

## 9.3 الأولوية والحالة

| Ticket Urgency | Ticket Status |
| --- | --- |
| Low | Opened |
| Moderate | Processing |
| Critical | Completed |
|  | Closed |
|  | Re-opened |
|  | Escalated |
|  | New Response |

## 9.4 الحقول الأساسية

Internal Ticket Number

Customer Complaint Number

Customer Name

Customer Phone

Ticket Type

Ticket Category

Ticket Urgency

Optional Related Order No.

Ticket Status

Complaint Subject

Complaint Description

Created By

Responsible User

Resolved By

Closed By

Directed Teams

Branch

Branch Supervisor Snapshot

Customer Visit Date & Time

SAP Material No.

Item Name Arabic

Item Name English

Attachments

Created At

Resolved At

Closed At

## 9.5 الفصل بين المنشئ والحل والإغلاق

| الحقل | الغرض |
| --- | --- |
| Created By | الموظف الذي سجل الحالة لأول مرة. |
| Responsible User | المستخدم المسؤول حاليًا عن المتابعة. |
| Resolved By | المستخدم الذي سجل الحل النهائي. |
| Closed By | المستخدم الذي اعتمد الإغلاق فعليًا. |

لا يجوز اختزال هذه الحقول في حقل واحد. يجب الاحتفاظ بتاريخ انتقال المسؤولية الكامل وقياس الأداء لكل مرحلة بصورة مستقلة.

## 9.6 Updates & Resolution

داخل كل Ticket قسم منظم لتسجيل كل تحديث تشغيلي والتحقيق والإجراءات المتخذة والحل النهائي. أي تحديث يُحفظ باسم كاتبه وتاريخه ونوعه والجهة الموجهة لها، ويظهر تلقائيًا في Timeline.

| Update Type | أمثلة |
| --- | --- |
| General Update | معلومة تشغيلية عامة |
| Customer Contact | تم التواصل مع العميل |
| Branch Contact | تم التواصل مع الفرع |
| Investigation | خطوة تحقق أو مراجعة |
| Order Review | مراجعة الطلب |
| Product Review | مراجعة المنتج |
| Waiting | انتظار طرف داخلي أو خارجي |
| Escalation | تصعيد |
| Proposed Solution | حل مقترح |
| Final Resolution | الحل النهائي المعتمد |

## 9.7 الحقول الإلزامية للحل النهائي

Resolution Summary

Root Cause

Action Taken

Final Solution

Resolution Category

Customer Informed

Resolved By

Resolved At

لا يسمح النظام بتحويل الحالة إلى Completed أو Closed قبل استكمال حقول الحل المطلوبة وفق إعدادات نوع التذكرة.

## 9.8 اختيار مشرف الفرع تلقائيًا

في Branch Ticket يختار المستخدم الفرع فقط. يقوم النظام بجلب المشرف الحالي والبريد ورقم التواصل من Branch Database تلقائيًا. يظهر المشرف Read-Only ولا يختار يدويًا، مع حفظ Snapshot لبياناته وقت إنشاء التذكرة.

| الحالة | السلوك |
| --- | --- |
| Branch has active supervisor | Auto assign + auto notify حسب Workflow. |
| No active supervisor | Auto route إلى Area Manager أو Unassigned Queue حسب Settings. |
| Supervisor changed later | تظل Snapshot القديمة محفوظة، وتستخدم البيانات الحالية للتذاكر الجديدة. |

## 9.9 التوجيه والمسؤولية

Branch Supervisor

Operation Leader

Operation Supervisor

Operation Team

Customer Care Leader

Customer Care Supervisor

Customer Care Team

CRM Leader

CRM Supervisor

CRM Team

Marketing Leader

Marketing Supervisor

Marketing Team

Delivery Supervisor

Online Hub

التوجيه يدعم Multi-Select لأن الحالة قد تحتاج أكثر من فريق، بينما المسؤولية الفردية تكون لمستخدم واحد في اللحظة نفسها مع Ownership History كامل.

## 9.10 قوائم العرض والبحث

My Tickets

Assigned to Me

All Tickets

Unassigned Tickets

Escalated

Critical

Branch Complaints

Closed Today

## 9.11 الفلاتر

Created From / To

Directed To

Responsible User

Created By

Ticket Type

Category

Urgency

Status

Branch

Product

SLA Status

Has Attachments

## 9.12 Timeline

يُسجل تلقائيًا: الإنشاء، التعيين، قبول المسؤولية، التحويل، تغيير الحالة أو الأولوية، الردود، التحديثات، إرسال البريد أو SMS، التصعيد، الحل، الإغلاق، إعادة الفتح، والتحذير أو خرق SLA.

# 10. قاعدة المعرفة ونظام التعلم

## 10.1 المحتوى

SOPs

Added SOPs

Daily Notes

Training Videos

Courses

PDF Files

Word Files

Flow Charts

Quizzes - Future

Certificates - Future

## 10.2 توزيع المحتوى والصلاحيات

إسناد الكورس لفريق أو أكثر.

إسناد الكورس لمستخدمين محددين.

تحديد Course Admin.

تحديد Access بواسطة Team Manager ضمن صلاحياته.

منع الوصول للمحتوى غير المصرح.

إظهار Last Sign-in وآخر نشاط تدريبي.

## 10.3 التقدم

| المؤشر | الوصف |
| --- | --- |
| Not Started | لم يبدأ المستخدم. |
| In Progress | بدأ ولم يكمل. |
| Completed | استوفى شروط الإكمال. |
| Progress % | نسبة الدروس أو المشاهدة. |
| Last Position | آخر نقطة في الفيديو. |
| Watch Time | إجمالي وقت المشاهدة. |
| Due Date | الموعد المطلوب عند وجوده. |

## 10.4 إدارة الإصدارات

أي SOP أو Policy أو ملف تدريبي يدعم Versioning وOwner وPublish Date وExpiry Date واختياريًا Approval Workflow، مع بقاء الإصدار السابق للرجوع والتدقيق.

# 11. Break Tracker & Workforce

## 11.1 Session

Start Session عند بدء العمل.

End Session عند نهاية الشيفت.

حساب Active Time وIdle Time وManual Breaks.

تسجيل بداية ونهاية كل فترة.

## 11.2 Idle Detection

إذا لم يتحرك الماوس أو لوحة المفاتيح لمدة خمس دقائق، يبدأ احتساب Idle من لحظة بداية عدم النشاط، مع تنبيه الموظف وتسجيل الحدث. يجب تصميم هذه الوظيفة بما يتوافق مع ضوابط الخصوصية والأمن وسياسات الأجهزة.

## 11.3 قواعد البريك

إظهار الرصيد المتبقي.

تحويل التجاوز إلى اللون الأحمر.

Notification للموظف والمشرف وفق الإعدادات.

تحديد الحد الأقصى لعدد الموظفين في Break داخل نفس Team أو Task Group.

عرض Live Team View لحالة Available / On Break / Idle / Offline.

# 12. Team Management & Performance

## 12.1 Yeastar P570 Integration

Inbound Calls

Outbound Calls

Missed Calls

Abandoned Calls

Queue Calls Answered

Queue Calls Talk Time

Outbound Calls Answered

Outbound Calls Talk Time

Total Calls

Total Talk Time

AVG Handle Time

AVG Talk Time

AVG Hold Time

AVG Wait Time

Team SLA

Agent SLA

## 12.2 أهداف الموظف والفريق

يمكن ضبط SLA وTargets اليومية والشهرية والسنوية لكل موظف أو فريق، ويظهر Actual، Target، Achievement %، Trend، وحالة اللون.

## 12.3 مهارات وطاقة تشغيلية

Maximum Open Tickets

Current Workload

Skill Matrix

Competency Level

Certification Requirements

Shift Coverage

Team Capacity

# 13. Online Operation & Ordering

Daily Orders

Order Issues

Order Requests

Handled Issues

Handled Requests

Open / Closed

Request Source

Order Source

Assigned Agent

Handling Time

SLA Achievement

يتم الربط مع Ordering System عبر Integration Layer؛ عند تعطل التكامل لا يتوقف النظام، بل تسجل العملية في Retry Queue ويظهر تنبيه في Integration Monitor.

# 14. CRM, Leads & Telesales

## 14.1 Leads Distribution

رفع Excel مع Validation وPreview.

كشف التكرارات.

تحديد Lead Source وPartner وCampaign.

التوزيع واحدة بواحدة أثناء Shift Session.

الاتصال عبر Yeastar API.

حفظ Call Result وDuration وDisposition.

Reschedule Date & Time للمتابعة.

## 14.2 Call Status

Answered

Busy

No Answer

Abandoned

## 14.3 Lead Disposition

Order Created

Refused

Call Back Later

Invalid Number

Not Interested

Follow-up Required

## 14.4 Order Types

Cash

Insurance

Wasfaty

Insurance Partner

## 14.5 Telesales KPIs

Calls

Leads Called

Orders Created

Completed Orders

Open Orders

Sales Value

Monthly / Annual Targets

AHT

Total Talking Time

Conversion Rate

# 15. United Pharmacy Center - DIC

## 15.1 البحث

General Search

Brand Name

Active Ingredient

SAP Material Number

Arabic Name

English Name

Partial Search

Wildcard *

Auto-complete

## 15.2 بيانات الدواء

Coded / Not Coded

Normal Item

Special Item

Raqeeb Item

Price

Active Ingredient

Usage

Availability

Offers

Alternatives

Cross-Selling Products

## 15.3 Insurance Mapping

Meena Covered

Tawuniya Covered

BUPA Covered

Additional Companies

Bulk Import

Coverage Mapping

Approval Workflow for Master Data Changes

# 16. Branch Center

## 16.1 Branch Master

Branch Code

Arabic / English Name

Address

City

Region

Latitude / Longitude

Phone

Branch Type

Working Hours

Duty Pharmacist

Supervisor

Area Manager

Supervisor Email

Supervisor Phone

Current Status

## 16.2 أنواع الفروع

Online Store

Dark Store

Offline Branch

Raqeeb Branch

## 16.3 Locator & Delivery Estimator

يستخدم الموقع الحالي لتحديد أقرب فرع، ويحسب Delivery Estimator بناءً على مكان التنفيذ والعنوان والمنطقة وساعات العمل والطاقة التشغيلية وقيود التوصيل.

# 17. OCR Prescription Processing

رفع صورة أو PDF للوصفة.

استخراج أسماء الأدوية.

مطابقة مع Drug Master.

إظهار Confidence Score.

مراجعة وتصحيح بشري.

فحص التوافر.

اقتراح البدائل.

ربط النتيجة بطلب أو Ticket.

لا يعتمد النظام نتيجة OCR الحساسة تلقائيًا دون مراجعة بشرية وصلاحية مناسبة.

# 18. نموذج البيانات الرئيسي

| Business Object | الوصف |
| --- | --- |
| Customer | العميل وسجل تفاعلاته. |
| Case | حالة تجمع Tickets وOrders وCalls مرتبطة بمشكلة واحدة. |
| Ticket | وحدة العمل والمتابعة. |
| Order | طلب العميل. |
| Lead | فرصة أو متابعة بيع. |
| Branch | السجل الرئيسي للفرع. |
| Drug | السجل الرئيسي للدواء أو المنتج. |
| Employee | السجل الرئيسي للموظف. |
| Course | محتوى تدريبي منظم. |
| SOP | إجراء أو سياسة معتمدة. |
| Task | مهمة قابلة للتعيين والمتابعة. |
| Notification | إشعار مرتبط بحدث. |
| Partner | شريك له Branding وSLA وRules وTemplates. |

# 19. الصلاحيات والأمن

## 19.1 نموذج الصلاحية

الصلاحية الفعلية = Role + Data Scope + Partner Scope + Branch Scope + Department Scope + Field Permissions + Feature Flags.

## 19.2 أمثلة Actions

Create Ticket

Edit Ticket

Assign Ticket

Take Responsibility

Redirect Ticket

Resolve Ticket

Close Ticket

Approve Resolution

Export Tickets

View Audit

Manage Templates

Manage SLA

Manage Branch Master

Manage Drug Mapping

## 19.3 حماية البيانات

Field-Level Security

Data Masking

Export Logging

Session Timeout

Optimistic Locking

Record Locking عند الحاجة

Soft Delete

Retention & Archive

Break-Glass Access مع Audit كامل

# 20. المعمارية التقنية المستهدفة

| الطبقة | التقنية المقترحة |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js + React + TypeScript |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui + TanStack Table |
| Backend | NestJS Modular Architecture |
| Database | PostgreSQL |
| ORM | Prisma |
| Cache / Jobs | Redis + Background Workers |
| Files | S3-Compatible Object Storage |
| Search | OpenSearch / Elasticsearch عند الحاجة |
| Real-time | WebSockets |
| Development | Docker Compose |
| Production | Docker/Kubernetes حسب الحجم |
| Monitoring | Structured Logs, Metrics, Traces, Health Checks |

## 20.1 قرار التنفيذ

البدء بـ Modular Monolith منظم بدلاً من Microservices كاملة منذ اليوم الأول، مع حدود Domains واضحة وEvents داخلية تسمح بالفصل لاحقًا. هذا يقلل التعقيد ويحافظ على قابلية التوسع.

# 21. التكاملات

| التكامل | الغرض |
| --- | --- |
| Yeastar P570 | المكالمات والـ Queues والأداء. |
| Ordering System | الطلبات والحالات والقيمة والمصادر. |
| DBS | التوافر وبيانات المنتجات عند اعتماد الربط. |
| Email | إشعارات داخلية وإرسال لمشرف الفرع. |
| SMS | إنشاء الشكوى والحل وCSAT. |
| Google Maps | الموقع والفرع الأقرب والمسافات. |
| OCR | قراءة الوصفات. |

## 21.1 معيار التكامل

Timeout

Retry Policy

Idempotency

Request/Response Logging

Error Mapping

Health Check

Dead-Letter Queue عند الحاجة

Monitoring Dashboard

# 22. غير الوظيفية والجودة

| المجال | المتطلب |
| --- | --- |
| Performance | Login < 2s، Ticket open < 2s، Search < 1s في الظروف المستهدفة. |
| Scalability | آلاف المستخدمين وملايين السجلات مع Pagination وIndexing. |
| Availability | تعطل Integration لا يوقف النظام الأساسي. |
| Localization | العربية والإنجليزية وRTL/LTR وصيغ التاريخ والوقت. |
| Accessibility | Keyboard navigation وحالات واضحة للتحميل والخطأ والفراغ. |
| Auditability | تتبع كامل لكل إجراء حساس. |
| Backup | نسخ احتياطي واختبار استعادة دوري. |
| Observability | Logs, Metrics, Traces, Alerts. |

# 23. الإصدارات وخطة التنفيذ

| المرحلة | النطاق |
| --- | --- |
| Sprint 0 | Architecture, Repo, CI/CD, Design System, Database Foundation |
| Sprint 1 | Authentication, Users, Teams, Roles, Permissions, Settings |
| Sprint 2 | Timeline, Audit, Notifications, Attachments, Number Generator |
| Sprint 3 | Ticketing Core: Create, List, Details, Assignment, Updates |
| Sprint 4 | Branch Tickets, Supervisor Auto Mapping, SLA, Resolution |
| Sprint 5 | Knowledge Base Basic |
| Sprint 6 | Break Tracker & Team Live View |
| Sprint 7 | Customer Care Pilot |
| Later | CRM, Online Operation, Telesales, DIC, Integrations, AI |

## 23.1 Pilot

يبدأ التشغيل الفعلي مع Customer Care في UAT ثم Soft Launch محدود، وبعد تثبيت الملاحظات يتم توسيع النطاق تدريجيًا.

# 24. Definition of Done

Business Rules documented

UI implemented

API implemented

Database migration created

Permissions applied

Audit events recorded

Timeline events recorded

Notifications verified

Validation and error states implemented

Unit & Integration tests passed

UAT accepted

Documentation updated

Rollback plan prepared

# 25. القرارات المعمارية المعتمدة

| Decision ID | القرار |
| --- | --- |
| ADR-001 | PostgreSQL كقاعدة البيانات الرئيسية. |
| ADR-002 | Modular Monolith في البداية مع حدود Domains واضحة. |
| ADR-003 | Universal Ticket Engine لجميع الفرق. |
| ADR-004 | Created By منفصل عن Responsible, Resolved By, Closed By. |
| ADR-005 | Final Resolution إلزامية قبل الإغلاق. |
| ADR-006 | Branch Supervisor يتم جلبه تلقائيًا من Branch Database. |
| ADR-007 | حفظ Snapshot لبيانات المشرف وقت إنشاء التذكرة. |
| ADR-008 | Configuration over Code للقيم المتغيرة. |
| ADR-009 | أي Integration خارجي يمر عبر Integration Layer. |
| ADR-010 | Search وReports يراعون الصلاحيات ونطاق البيانات. |

# 26. المخاطر الرئيسية

| الخطر | المعالجة |
| --- | --- |
| اتساع النطاق | Release Plan وتثبيت MVP وChange Control. |
| تعطل Yeastar أو Ordering | Retry Queue + Alert + استمرار الوظائف غير المعتمدة. |
| عدم اكتمال Branch Database | Data Quality Alerts + fallback routing. |
| تكرار العملاء أو المنتجات | Master Data + Duplicate Detection. |
| تعقيد الصلاحيات | Permission Matrix واختبارات Scope. |
| تغيير Workflow أثناء وجود حالات نشطة | Versioning + Impact Analysis. |
| بدء Microservices مبكرًا | Modular Monolith أولًا. |

# 27. الخطوة التنفيذية التالية

يبدأ العمل الآن بإنتاج وثيقة Ticketing Module Specification v1.0، ثم تحويلها إلى Epic وUser Stories وAcceptance Criteria وDatabase Schema وAPI Contract وWireframes. بعد اعتمادها يبدأ Sprint 0 ثم Sprint 1 حسب خطة التنفيذ.